- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | พ.ศ. ๒๕๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านสระขวัญ หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลสระแก้ว รวมถึงตามรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา | 3๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองกวางทอง หมูที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลสระแก้ว รวมถึงตามรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | พ.ศ. ๒๕๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระขวัญ หมู่ที่ 4 บ้านสระขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายซอยพรมจันทร์) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายซอยพรมจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านสระขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ ท 1 - 01 กรมการปกครอง) | 115,๐๐๐ | หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระขวัญ หมู่ที่ 4 บ้านสระขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายซอยพลังธรรม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายซอยพรมจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านสระขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ -โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.10 เมตร(ก่อสร้างตามแบบท1-01กรมการปกครอง) | 92,๐๐๐ | หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | พ.ศ. ๒๕๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกราด หมู่ที่ 5 บ้านหนองกราด ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายหนองกราด – สระขวัญ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกราด หมู่ที่ 5 บ้านหนองกราด ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายหนองกราด – สระขวัญ)โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ ท 1 - 01 กรมการปกครอง) | 495,๐๐๐ | หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | พ.ศ. ๒๕๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกวางคำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองกวางคำ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายซอยหลังศาลา) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายซอยหลังศาลา หมู่ที่ 11 บ้านหนองกวางคำ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.10เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ ท 1 - 01 กรมการปกครอง) | 3๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | พ.ศ. ๒๕๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกวางคำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองกวางคำ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายหนองแวง – หนองเต่า) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายหนองแวง – หนองเต่า หมู่ที่ 11 บ้านหนองกวางคำ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ ท 1 - 01 กรมการปกครอง) | 131,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑1 ตำบลสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระขวัญ หมู่ที่ 4 บ้านสระขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายลำห้วยโคกสะอาด-หนองเม็ก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนดิน สายลำห้วยโคกสะอาด ถึง หนองเม็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.70 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ ท 1 - 01 กรมการปกครอง) | 263,๐๐๐ | หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | พ.ศ. ๒๕๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองกวางคำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองกวางคำ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายซอยบ้านนา) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนดิน สายซอยบ้านนา หมู่ที่ 11 บ้านหนองกวางคำ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการก่อสร้างถนนดินผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.60 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ ท 1 - 01 กรมการปกครอง) | 62,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑1 ตำบลสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | พ.ศ. ๒๕๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกวางทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการต่อเติมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกวางทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพประดิษฐ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร (ตามแบบ อบต.สระแก้ว) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 175,๐๐๐ | หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนน (ลงหินคลุก) บ้านสระขวัญ หมู่ที่ 4 บ้านสระขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายสระขวัญ-ทุ่งทรภี) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงถนน(ลงหินคลุก) สายบ้านสระขวัญ – ทุ่งทรภี หมู่ที่ 4 บ้านสระขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการปรับปรุงลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกจำนวน 420 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ ท 1 - 01 กรมการปกครอง) | 275,๐๐๐ | หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๒ | พ.ศ. ๒๕๖๓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑0 | โครงการปรับปรุงถนน (ลงหินคลุก) บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายลำห้วยน้อย) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงถนน(ลงหินคลุก) สายลำห้วยน้อย หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการปรับปรุงลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกจำนวน 300 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ ท 1 - 01 กรมการปกครอง) | 196,๐๐๐ | หมู่ที่ 2(นอกเขขตเทศบาล) ตำบลสระแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

แบบ ผด. ๐๒