**แบบ ผ. 01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)**

**เทศบาลตำบลอุ่มเม่า**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี ๒๕๖6** | | **ปี ๒๕๕๖7** | | **ปี ๒๕๖8** | | **ปี ๒๕๖9** | | **ปี ๒๕70** | | **รวม ๕ ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| **๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการปกครองความมั่นคงภายใน**  แผนงานที่ 1 บริหารงานทั่วไป  แผนงานที่ 2 การรักษาความสงบภายใน  แผนงานที่ 3 แผนงานงบกลาง | 11  9  3 | 1250,000  530,000  9,270,000 | 11  9  3 | 1250,000  530,000  9,270,000 | 11  9  3 | 1250,000  530,000  9,270,000 | 11  9  3 | 1250,000  530,000  9,270,000 | 11  9  3 | 1250,000  530,000  9,270,000 | 55  45  15 | 6250,000  2650,000  4,6350,000 |
| **2.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม**  แผนงานที่ 1 สร้างความเข็มเข็งของชุมชน  แผนงานที 2 งานสาธารณสุข  แผนงานที่ 3งานสังคมสงเคราะห์ | 5  17  7 | 130,000  1,020,000  1,000,000 | 5  17  7 | 130,000  1,020,000  1,000,000 | 5  17  7 | 130,000  1,020,000  1,000,000 | 5  17  7 | 130,000  1,020,000  1,000,000 | 5  17  7 | 130,000  1,200,000  1,000,000 | 25  85  35 | 650,000  5,100,000  5,000,000 |
| **3.ยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรปลอดภัย**  แผนงานที่ 1 บริหารงานทั่วไป  แผนงานที่ 2 งานการเกษตร | 1  6 | 400,000  330,000 | 1  6 | 400,000  330,000 | 1  6 | 400,000  330,000 | 1  6 | 400,000  330,000 | 1  6 | 400,000  330,000 | 5  30 | 2,000,000  1,650,000 |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)**

**เทศบาลตำบลอุ่มเม่า**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี ๒๕๖6** | | **ปี ๒๕๕๖7** | | **ปี ๒๕๖8** | | **ปี ๒๕๖9** | | **ปี ๒๕70** | | **รวม ๕ ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| **๔. ยุทธศาสตร์ที่ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน**  แผนงานที่ 1 สร้างความเข็มแข็งของชุมชน  แผนงานที่ 2 เคหะและชุมชน  แผนงานที่ 3 การศาสนา วัฒนาธรรม และนันทนาการ  แผนงานที่ 4 อุตสาหกรรมและการโยธา  แผนงานที่ 5 การศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ | 6  4  7  ๖๙  7 | 480,000  330,000  490,000  138,177,670  310,000 | 6  4  7  69  7 | 480,000  330,000  490,000  138,177,670  310,000 | 6  4  6  69  7 | 480,000  330,000  490,000  138,177,670  310,000 | 6  4  6  69  7 | 480,000  330,000  490,000  138,177,670  310,000 | 6  4  6  69  7 | 480,000  330,000  490,000  138,177,670  310,000 | 30  20  345  35 | 2,400,000  1,650,000  2,300,000  1,550,000 |
| **๕. ยุทธศาสตร์ที่ด้านเศรษฐกิจฐานราก**  แผนงานที่ 1 สร้างความเข็มเข็งของชุมชน  แผนงานที่ 2 สร้างความเข็มเข็งของชุมชน | 1  2 | 30,000  130,000 | 1  2 | 30,000  130,000 | 1  2 | 30,000  130,000 | 1  2 | 30,000  130,000 | 1  2 | 30,000  130,000 | 5  10 | 50,000  650,000 |
| **๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา**  แผนงานที่ 1 บริหารงานทั่วไป  แผนงานที่ 2 แผนงานการศึกษา | 2  21 | 540,000  3,620,066 | 2  21 | 540,000  3,620,066 | 2  21 | 540,000  3,620,066 | 2  21 | 540,000  3,620,066 | 2  21 | 540,000  3,620,066 | **8**  **105** |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนหมู่บ้านและแผนชุมชน**

**เทศบาลตำบลอุ่มเม่า**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี ๒๕๖6** | | **ปี ๒๕๕๖7** | | **ปี ๒๕๖8** | | **ปี ๒๕๖9** | | **ปี ๒๕70** | | **รวม ๕ ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| **โครงการพัฒนาที่นำมาแผนหมู่บ้านและชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **-** | **-** | **-** | **--** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การรักษาความสงบภายใน และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง และความมั่นคงภายใน**

**แผนงาน 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและพนักงานจ้าง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานให้แก้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำเทศบาล เช่นอบรม การบริหารจัดกรองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาความรู้ | - อบรม การบริหารจัดกรองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ | - บุคลากรมีคุณภาพ สามารถ  บริหารงานได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน | - สำนักปลัด  - กองคลัง  - กองช่าง  - การศึกษา  - กองสาธารณสุขฯ |
| 2. | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร | - เพื่อพัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ | - ศักยภาพของคนในชุมชนและมีการรับรู้ข่าวสารเทียบเท่ากับคนในชุมชนเมือง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละชุมชนที่ได้รับข้อมูลข่าสาร | - ระบบการสื่อสารและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารของ  ประชาชน | - สำนักปลัด  - กองศึกษา |

**ผ.02**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การรักษาความสงบภายใน และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง และความมั่นคงภายใน**

**แผนงาน 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 3. | โครงการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง | -เพื่อให้มีวัสดุในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของ เทศบาล | - จัดหาวัสดุก่อสร้างในการก่อสร้าง | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนส่วนราชการที่ดำเนินการ | - เทศบาล มีวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของที่อยู่ในความดูแล | - สำนักปลัด  - กองคลัง  - กองช่าง  -กองการศึกษา  -กองสาธารณสุขฯ |
| 4. | โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | -เพื่อซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานเพื่อบริการประชาชน | -ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานของ เทศบาล | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนส่วนราชการที่ดำเนินการ | - มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - สำนักปลัด  - กองคลัง  - กองช่าง  - กองการศึกษา  -กองสาธารณสุขฯ |
| 5. | โครงการค่าเช่าครุภัณฑ์ | -เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล | - จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และเช่าครุภัณฑ์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนส่วนราชการที่ดำเนินการ | - เทศบาลมีวัสดุ / ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติ งานอย่างเพียงพอ | - สำนักปลัด  - กองคลัง  - กองช่าง  - การศึกษา  -กองสาธารณสุขฯ |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การรักษาความสงบภายใน และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง และความมั่นคงภายใน**

**แผนงาน 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 6. | โครงการจัดซื้อเต้นท์ | - เพื่อให้มีเต้นท์สำหรับบริหารประชาชนในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ | - จัดซื้อเต้นท์สำหรับบริการประชาชน จำนวน ๑๐ เต้นท์ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนส่วนราชการที่ดำเนินการ | - มีเต้นท์สำหรับบริการประชาชนอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน/ชุมชน | สำนักปลัด |
| 7. | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | - เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ ทต.  - เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการประชาชน | - จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๘ ครั้ง  - จัดประชุมประชาคมตำบล ๑ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ | - การบริหารกิจการของ เทศบาลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  - รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่ต้องการให้เทศบาลแก้ไข | -สำนักปลัด –กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษากองสาธารณสุขฯ |
| 8. | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการบูรณาการแผนชุมชน | - เพื่อร่วมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการบูรณาการแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคม | - หมู่ที่ ๑ - ๓, ๘ - ๑๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ | - มีการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการบูรณาการแผนชุมชน | สำนักปลัด  กองช่าง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุขฯ |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การรักษาความสงบภายใน และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง และความมั่นคงภายใน**

**แผนงาน 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 9. | โครงการป้องกันและ  แก้ไข้ปัญหายาเสพติด | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด | - เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในเขตเทศบาล ๘ หมู่บ้าน | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - เยาวชนมีความสามัคคีในชุมชน  - มีเครือข่ายผู้นำเยาวชน  - ลดปัญหาข้อขัดแย้งตลอดจนการทะเลาะวิวาท | -สำนักปลัด |
| 10 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | - เพื่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชน โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมของคนในชาติ | - จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุ่มเม่า | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -สร้างความสามัคคีและความตระหนักเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน | - สำนักปลัด |
| 11 | โคงการค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ เลือกตั้ง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของเทศบาล | ค่าใช้จ่ายนาการเลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการ | -ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิในการเลือกตั้ง | -สำนักปลัด |
| 12 | โครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติดตามแผน ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดับกวาดล้างยาเสพติด | -เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด | ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติ/กลุ่มเสี่ยง ตลอดจนนักเรียนและประชาชนทั่วไป | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | จำนวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ลดลง | ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง | - สำนักปลัด |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การรักษาความสงบภายใน และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง และความมั่นคงภายใน**

**แผนงาน 2 การรักษาความสงบภายใน (เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นเทศกาลปีใหม่ เทศสงกรานต์ | - เพื่อลดอุบัติภัยตามท้องถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ และเทศกาล ปีใหม่ลดน้อย  ลงกว่า ปีที่ผ่านมา  - เพื่ออำนวยความ สะดวกและให้บริการกับผู้ใช้ถนน | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - ทำให้อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ และงานประเพณีลดน้อยลง  -ประชาชนที่สัญจรได้รับ ความสะดวก และได้รับการบริการที่ดี | - สำนักปลัด |
| 2. | โครงการฝึกอบรมการทีมกู้ภัยประจำตำบล“หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย” | - เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างทีมกู้ภัยประจำตำบล | - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑๐ คน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -เพื่อฝึกอบรมการทีมกู้ภัยประจำตำบล“หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย” | -สำนักปลัด  -กองสาธารฯ |
| 3. | โครงการชักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กนักเรียน | เพื่อพัฒนาบุคลากรและป้องกันอัคคีภัย ศพด.ตำบลอุ่มเม่า | บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและเด็กได้รับการฝึกป้องกันอัคคีภัย | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ผู้ปฏิบัติงานและเด็กนักเรียนรู้วิธีป้องกันการป้องกันอัคคีภัย | - สำนักปลัด  - กองการศึกษา |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การรักษาความสงบภายใน และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง และความมั่นคงภายใน**

**แผนงาน 2 การรักษาความสงบภายใน (เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 4. | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - เพื่อให้บุคลากรได้มีความ รู้ความสามารถในการแก้ ปัญหาและช่วยเหลือประชา ชนหากเกิดสาธารณภัย | - ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. จำนวน ๑๐๐ คน | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้รับการฝึกอบรม | - เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง | - สำนักปลัด  - ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 5. | โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย\*และกิจการของเทศบาล | -เพื่อให้มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน | -ป้องกันความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล  (วัสดุเครื่องดับเพลิง) | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนส่วนราชการที่ดำเนินการ | -ทำให้มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ  ประชาชน | -สำนักปลัด |
| 6. | โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | -เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย | -จิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารภัยต่างๆ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ จิตอาสาภัยพิบัติสามารถช่วย เหลือผู้ประสบ ภัยได้ทันท่วงที | -สำนักปลัด |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การรักษาความสงบภายใน และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง และความมั่นคงภายใน**

**แผนงาน 2 การรักษาความสงบภายใน (เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 7. | วัสดุเครื่องดับเพลิง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงสำหรับเปลี่ยนถ่ายสารเคมีดังเพลงที่หมดอายุการใช้งาน จัดหาสำหรับดับเพลิง | -สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกิจการของเทศบาล | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | -สำนักปลัด |
| 8. | จัดชื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (อปพร.) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่น ๆที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | -อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - สำนักปลัด |
| 9. | โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | - เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน | -จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าให้ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุ่มเม่า | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -สร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน | - สำนักปลัด |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การรักษาความสงบภายใน และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารการปกครอง และความมั่นคงภายใน**

**แผนงาน 3 งบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการสงเคราะห์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | - ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กกำพร้าผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยจัดเบี้ยยังชีพให้ | - สนับสนุน ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กกำพร้าจำนวน ๗๐๐ คน  -ส่งเสริมให้ผู้พิการประกอบอาชีพ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ | - เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในตำบลอุ่มเม่าได้รับสิทธิต่างตามที่กฎหมายกำหนด | -สำนักปลัด |
| 2. | โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน  (กองทุนวันละบาท) | - เพื่อสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน  - เพื่อจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิกและผู้ยากลำบากในชุมชน ครอบคลุมตั้งแต่การเกิด แก่ เจ็บ ตาย | - สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ชุมชนขึ้นมาดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชน | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ | - ชุมชนท้องถิ่น มีระบบสวัสดิการชุมชนที่ดูแลประชาชน ดูแลกันเองได้อย่างทั่วถึง ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล | -สำนักปลัด |
| 3. | เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ | - เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือและดูแลสุขภาพของคนในชุมชน | - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ | ชุมชนท้องถิ่น มีระบบสวัสดิการ ชุมชนที่ดูแลประชาชน ดูแลกันเองได้อย่างทั่วถึง ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล | สำนักปลัด  กองสาธารณสุข |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม**

**แผนงานที่ 1 สร้างความเข็มแข็งของชุมชน ( การพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนำมาใช้ประโยชน์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น | -เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น | - เพื่อศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีระบบและสามารถนำมาใช้งานได้จริง  - ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ | - ค้นพบศักยภาพของชุมชน  - พัฒนาและนำภูมิปัญญาท้องถิ่น,มาใช้เพื่อสร้างราย ได้ให้ประชาชน | - กองการศึกษาฯ  - กองสาธารณสุข  - กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ  - รพ.สต  - เครือข่ายตำบลสุขภาวะ |
| 2. | โครงการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น | -เพื่อส่งเสริมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี ศาสนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | -เพื่อการศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบและสามารถนำไปใช้ได้จริง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำวานหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ | -มีข้อมูลด้านต่างๆ ของตำบล | -กองการศึกษา |
| 3. | โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้การสอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น | -เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | -เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ศพด. ๓แห่ง | -เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองการศึกษา  ศพด. ๓แห่ง |

**ผ.02**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม**

**แผนงานที่ 1 สร้างความเข็มแข็งของชุมชน ( การพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนำมาใช้ประโยชน์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 4. | โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญาถิ่นเกิด | -เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | -เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | เด็กเยาวชนในพื้นที่ ทต. อุ่มเม่า | -เพื่อให้เด็กได้เรียน รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | การศึกษา |
| 5. | โครงการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญหาท้องถิ่น | -เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลทรงคุณค่า  -เพื่อเผยแพร่กิจกรรมผลงานต่างๆ | -เพื่อยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านด้านต่างๆ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนปราชญ์ชาวบ้านแต่ละหมู่หรือแต่ด้าน | -มีฐานข้อมูลที่สำคัญในการศึกษา  -เป็นการเผยแพร่ข้อมูล | - กองการศึกษาฯ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม**

**แผนงานที่ 2 แผนงานสารธารณสุข (การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการหน้าบ้านหน้ามองหมู่บ้านน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง | -ประชาชนในหมู่บ้านมีความรัก ความสามัคคีกัน  -ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนส่วน | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้พัฒนานา | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ | -ทำให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีความรักความสามัคคีกัน | - กองสาธารณสุขฯ  - รพ.สต  - กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ  - สำนักปลัด |
| 2. | โครงการชุมชนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยฉลาดปัญญาเลิศด้วยเกลือเสริมไอโอดีน | - เพื่อให้นักเรียน และได้รับประทานเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง | - โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต เทศบาลอุ่มเม่า | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละของที่เข้าร่วมโครงการ | - ประชาชนได้รับประทานเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง | -กองการศึกษา  - รพ.สต  - กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ |
| 3. | โครงการศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) | - เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการรักษาชีวิตของประชาชนที่ประสบอุบัติภัยฉุกเฉิน  - ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | - เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | **-** มีศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)  - ประชาชนที่ประสบอุบัติภัยฉุกเฉินได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันท่วงที  - ทำให้ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | - สำนักปลัด  - กองสาธารณสุข  - รพ.ยางตลาด |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม**

**แผนงานที่ 2 แผนงานสารธารณสุข (การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 4. | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย | เพื่อกระตุ้น ให้ครูในเขตพื้นที่ ตระหนักเรื่องการเสียชีวิตจากการจมน้ำใน เด็ก | -จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจมน้ำ แก่เด็กปฐมวัย | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ | ทำให้เด็กปฐมวัยปลอดภัยจากการจมน้ำ | สำนักปลัด  -สาธารณสุข  -ศึกษา |
| 5. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อแก้ไข้ปัญหาของพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านด้านสาธารสุขแก่ประชาชน | -อุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนในเขต ทต.อุ่มเม่า หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | อุดหนุน  โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | กองสาธารณสุขฯ |
| 6. | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | -เพื่อกระตุ้นให้สตรีในพื้นที่ตำบลอุ่มเม่าตรวจเต้านมด้วยตนเอง | -เพื่อแกนนำสตรีในพื้นที่เทศบาลตำบลอุ่มเม่า | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | สตรีในหมู่บ้านสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ | -กองสาธารณสุข |
| 7. | โครงการส่งเสริม ทันตสุขภาพและ ทันตกรรมป้องกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มเม่า | -เพื่อให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพสุขภาพช่องปาก | -เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -เด็กมีทันตสุขภาพที่ดี | -กองการศึกษา |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม**

**แผนงานที่ 2 แผนงานสารธารณสุข (การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 8. | โครงการฝึกอบรม อสม. เยาวชนตำบลอุ่มเม่า | -เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รับการฝึกอบรมดูแลสุขภาพ | -เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้ด้านสุขภาพและช่วยดูแลสุขภาพคนในครอบครัว | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -เด็ก เยาวชนมีความรู้ด้านสุขภาพ | -กองการศึกษา  -กองสาธารฯ  -สภาเด็ก |
| 9. | โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี | -เพื่อป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี | -จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจมน้ำ แก่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีปลอดภัยจากการจมน้ำ | -สำนักปลัด  -สาธารณสุข |
| 10. | โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและโควิด 19 | -เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนกโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ โรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ โรคมือ เท้า ปากเป็นต้น | จัดกิจกรรมรณรงค์ ควบคุม ป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ  -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันโรคต่างๆ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม | -ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุ่มเม่า มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | -กองสาธารณสุข  -กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อุ่มเม่า |
| 11. | โครงการส่งเสริมกิจกรรม Big cleaning day | -เพื่อให้เขตพื้นที่ตำบลอุ่มเม่าสะอาด สวยงาม เกิดความประทับใจกับผู้สัญจรไป-มา | -ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุ่มเม่าทั้ง ๘ หมู่บ้าน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | -จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ | -พื้นที่ตำบลอุ่มเม่าสะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจกับผู้สัญจรไป-มา | -กองสาธารณสุข |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม**

**แผนงานที่ 2 แผนงานสารธารณสุข (การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 12. | โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยชีวภาพ  EM (Ball) | -เพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชน | -จัดอบรมให้กับผู้นำหมู่บ้าน,อสม.และผู้ที่สนใจ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ | -สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลตำบลอุ่มเม่า | -กองสาธารณสุข |
| 13. | โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร | -เพื่อตรวจหาระดับปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรที่มีผลต่อสุขภาพ | เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำบลอุ่มเม่า | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ทราบถึงสถานการณ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดของเกษตรกร | -กองสาธารณสุข |
| 14. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน | -เพื่อให้ประชาชนไม่ขาดสารไอโอดีน และปราศจากโรคคอพอก | -ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุ่มเม่า | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | -ประชาชนไม่ขาดสารไอโอดีน และปราศจากโรคคอพอก | -กองสาธารณสุข |
| 15. | โครงการอบรมหมอในหมู่บ้าน | -เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | -ประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | -กองสาธารณสุข |
| 16. | โครงการจัดตลาดนัดเทศบาลอุ่มเม่า | - เพื่อเป็นศูนย์รวมการค้าขายสินค้าของชุมชน  - ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | - จัดตลาดนัด ทต.อุ่มเม่า อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของผู้ใช้บริการ | - ท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง  - ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | -กองสาธารณสุข |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม**

**แผนงานที่ 2 แผนงานสารธารณสุข (การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 17 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขต ทต. อุ่มเม่า | จัดชื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ ๓๐ บาท  จำนวน ๗๐๐ ตัว -สำรวจข้อมูลสัตว์ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ | ทำให้ ชุมชนปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า | -กองสาธารณสุขฯ |
| 18 | โครงการฝึกอบรมการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) | - เพื่อพัฒนาบุคลากรและชุดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) | - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๐ คน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  - ทำให้มีบุคลากรงานการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)เพิ่มมากขึ้น | - กองสำนักปลัด  - กองสาธารณสุข |
| 19. | โครงการรถยนต์บรรทุกแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาสก์เมตร  (จัดชื้อรถขยะ) | -เพื่อเก็บขยะมูลฝอยภายในเทศบาล | เครื่องยนต์มีขนาดไม่น้อยกว่า 7,700 ซีซี ให้กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่ 2ม400 รอบ/นาที /แรงบิด สูงสุดไม่น้อยกว่า 700 นิวตัน-เมตร- ที่ 1, 450 รอบ/นาที | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | -ไม่มีขยะตกค้างในเขตพื้นที่ เทศบาลอุ่มเม่า | -ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีความสะอาดเรียบร้อย | -กองสาธารสุข |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม**

**แผนงานที่ 3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ และระบบสวัสดิการ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1 | โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ | - ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ | - สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาล | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ | -ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ | - กองสาธารณสุข  - รพ.สต  - กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ |
| 2 | โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | -เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายในทต.อุ่มเม่า | -เบิกงานค่าตอบแทนบริบาลท้องถิ่น จำนวน1คน | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบผู้สูงอายุ จำนวน4 คน | ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทางด้านร่างกายจิตใจ | -กองสาธารณสุขฯ |
| 3 | โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ยังชีพเพื่อการอุปโภค | - เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่มีรายได้น้อยและยากจนในชุมชน | - จัดสวัสดิการสำหรับประชาชนและผู้ยากลำบากในชุมชน ในการสงเคราะห์อุปกรณ์  ยังชีพอุปโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ผู้พิการมีสมรรถภาพทาง ร่างกายแข็งแรง | -กองสาธารณสุข |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการ | - เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการ  - เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างการ | - ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  - ส่งเสริมสมรรถภาพ ทำกิจกรรมร่วมกันทางร่างกาย | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ผู้พิการมีสมรรถภาพทาง ร่างกายแข็งแรง | - กองสาธารณสุข |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการชุมชนและสังคม**

**แผนงานที่ 3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ และระบบสวัสดิการ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 5. | โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ ทต.อุ่มเม่า | -เพื่อช่วยเหลือประชาชนประสบสารณภัยต่างๆและและพัฒนาคุณภาพชีวิต | -ประชาชนในเขต ทต.อุ่มเม่า | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ | ทำให้ประชาชนมีคูณภาพชีวิตที่ดี | -สำนักปลัด |
| 6. | โครงการ Kalasin Happiness Model ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน | -เพื่อส่งเสริมคุณภาพของประชาชน | -เพื่อการแก้ไข้ปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ | ทำให้ประชาชนลดปัญหาความยากจน | - กองสาธารณสุขฯ  สำนักปลัด |
| 7. | โครงการรวมพลังเด็ก เยาวชน ตำบลอุ่มเม่าก้าว สู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์น้อย | -เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านสังคมสงเคราะห์ให้เด็กเยาวชน | -เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาพส่วนในการปฏิบัติงานด้าน เด็ก เยาวชน ทต.อุ่มเม่า | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | เด็ก เยาวชนเข้าหลักการสังเคราะห์และเป็นผู้มีจิตอาสา | - กองการศึกษา  -สภาเด็ก  -พมจ.กาฬสินธุ์ |
| 8. | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | -เพื่อช่วยเหลือของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |  | เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สนง.ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ผ.02**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรปลอดภัย**

**แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (การพัฒนาด้านผังเมืองและบริหารการจัดการที่ดิน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1 | โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี | - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้  - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม | - จัดฝึกอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้  - จัดทำระบบแผนที่ภาษี | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | การจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม | - กองคลัง |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ผ.02**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรปลอดภัย**

**แผนงานที่ 2 แผนงานการเกษตร (การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษแก้ไขปัญหาความยากจน | - ให้เกษตรกรในหมู่บ้านมีพืชผักบริโภคในครัวเรือนปลอดภัยจากสารพิษ  - เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน | - หมู่บ้านในเขต เทศบาลจำนวน ๘ หมู่บ้าน  - เพื่อให้ประชาชนพืชผักปลอดสารพิษบริโภคทุกครัวเรือน  - เพื่อช่วยให้ประชาชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านเข้า ร่วมโครงการ | - ทำให้ประชาชนมีพืชผักปลอดสารพิษบริโภคภายในครัวเรือน  - ทำให้ประชาชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ | - กองสาธารณสุขฯ  - เกษตรอำเภอยางตลาด  - เครือข่ายตำบลสุขภาวะ |
| 2. | โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ | - เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดิน  - เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดสัตรูพืช | - เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการทำนำหมักชีวภาพ  - เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการทำสารในการป้องกันและกำจัดสัตรูพืชจากธรรมชาติ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ | - ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต  - เพื่อเกษตรกรมีสุขภาพดี ลดปริมาณสารผิดในร่างกาย  - ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ | - กองการศึกษา  - กองสาธารณสุข  - เกษตรอำเภอยางตลาด |
| 3. | โครงการส่งเสริมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา | เพื่อให้เกษตรกรในหมู่บ้านมีพืชผักบริโภคในครัวเรือนปลอดภัยจากสารพิษ  - เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายต้นทุน | - หมู่บ้านในเขต เทศบาลจำนวน ๘ หมู่บ้าน  - ประชาชนพืชผักปลอดสารพิษบริโภคทุกครัวเรือน | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ | - ทำให้ประชาชนมีพืชผักปลอดสารพิษบริโภคภายในครัวเรือน | - กองสาธารณสุข  - เกษตรอำเภอยางตลาด  - เครือข่ายตำบลสุขภาวะ |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ผ.02**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรปลอดภัย**

**แผนงานที่ 2 แผนงานการเกษตร (การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 4. | โครงการรักน้ำ  รักป่ารักษาแผ่นดิน | - สนับสนุนส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ  - เพิ่มต้นไม้ในที่ทางสาธารณประโยชน์ | -เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ  - ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน๑,๐๐๐ ต้น /ปี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ | - ทำให้มีพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลให้มากยิ่งขึ้น  - ช่วยลดอุณหภูมิของโลก(ลดโลกร้อน) | - สำนักปลัด  -กองช่าง  - กองสาธารณสุข  - กองการศึกษา |
| 5. | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ | - เพื่อดำเนินการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา และสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | -เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ | จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ | - กองสาธารณสุขฯ  - รพ.สต  - กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ  - สำนักปลัด |
| 6. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม | - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลให้สวยงาม  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สาธารณประโยชน์ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนส่วนราชการดำเนินการ | - ทำให้เทศบาลและที่/ทางสาธารณะร่มรื่นและสวยงาม | - สำนักปลัด  - กองช่าง  - กองสาธารณสุข |
| 7. | โครงการฝึกอบรมเครือ ข่ายเอดส์ (Aids-Net) | - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถช่วยเหลือกันในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | . จัดฝึกอบรมเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน  จำนวน ๒ รุ่น ๆละ ๕๐ คน | 3๐,๐๐๐  - | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - ทำให้มีเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์  - ลดการความเสี่ยงจากโรคเอดส์ | - กองสาธารณสุข  - เครือข่ายเอดส์เน็ต |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ผ.02**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ 1 แผนงานสร้างความเข็มเข็งของชุมชน (การพัฒนากลุ่มและเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำแหล่งเรียนรู้ | - เพื่อพัฒนาผู้นำแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายตำบลสุขภาวะ | .- จัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้นำแหล่งเรียนรู้จำนวน ๓๐ แหล่ง  - เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ แหล่งเรียนรู้ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - ทำให้มีแหล่งเรียนรู้เพิ่ม มากขึ้น  - ผู้นำแหล่งเรียนรู้มีศักยภาพเพื่อพัฒนาไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ | - กองการศึกษา  - กองสาธารณสุข  - เครือข่ายตำบลสุขภาวะ |
| 2. | โครงการฝึกอบรมเครือ ข่ายเอดส์ (Aids-Net) | - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถช่วยเหลือกันในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | - จัดฝึกอบรมเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน  จำนวน ๒ รุ่น ๆละ ๕๐ คน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - ทำให้มีเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์  - ลดการความเสี่ยงจากโรคเอดส์ | - กองสาธารณสุข  - เครือข่ายเอดส์เน็ต |
| 3. | โครงการวัยรุ่นวัยใส่ ไม่ท้องก่อนวัยเรียน รักอย่างไร่ไม่ให้เสี่ยง | -เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้มีความความรู้เรื่องทางเพศศึกษาอย่างถูกต้อง | -เพื่อส่งเสริมเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีความความรู้เรื่องทางเพศศึกษาอย่างถูกต้อง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ- | เด็ก เยาวชนมีความรู้ด้านสุขภาพ | กองการศึกษา  -กองสาธารฯ  -สภาเด็ก |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ผ.02**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ 1 แผนงานสร้างความเข็มเข็งของชุมชน (การพัฒนากลุ่มและเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 4. | โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีและครอบครัว | - เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่ม องค์กรภาคประชาชนสภาเด็กและเยาวชนของ ทต อุ่มเม่า | - กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มจิตอาสา  และเยาวชนของ ทต.อุ่มเม่าเป็นต้น | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ | - ทำให้มีแหล่งเรียนรู้ เพิ่มมากขึ้น  - พัฒนาศักยภาพของกลุ่มต่าง ๆ | - กองการศึกษา  - กองสาธารณสุข |
| 5. | โครงการส่งเสริมทักษะครอบครัวรู้เท่าทันเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ | -เพื่อให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมตระหนักเท่าทันสื่อ | เด็กเยาวชนและประชาชนรู้เท่าทันในการเลือกบริโภค | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | เด็กเยาวชนและประชาชนเรียนรู้เข้าใจสื่ออย่างถูกต้อง | -กองการศึกษา  -สภาเด็ก  -พมจ.กาฬสินธุ์ |
| ๖. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา | -เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | เด็ก ศพด. ๓ แห่ง | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | เด็กเยาวชนและประชาชนเรียนรู้เข้าใจสื่ออย่างถูกต้อง | -กองการศึกษา  ศพด. ๓ แห่ง |
| 7. | โครงการรวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู้ 90 ล้านต้น | เพื่อตระหนักส่งความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | พื้นที่สาธารณะภายในพื้นที่ตำบลอุ่มเม่า | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละ80ของพื้นที่มีต้นไม้เพิ่มขึ้น | พื้นที่ตำบลอุ่มเม่ามีพื้นที่ป่าต้นไม้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ผ.02**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ 2**  **แผนงานเคหะและชุมชุน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการจัดหาถังขยะและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย | - ให้หมู่บ้านในเขตเทศบาลได้รักษา  ความสะอาดของหมู่บ้าน | - จัดหาถังขยะ จำนวน ๒๐๐ใบ  - จัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนถังขยะที่จัด หาตามโครงการ | - ประชาชนมีถังขยะเพียงพอเพื่อรองรับขยะตามครัวเรือน  - ประชาชนมีที่สำหรับทิ้งขยะมูลฝอย | - กองสาธารณสุข  - กองช่าง |
| 2. | โครงการส่งเสริมการจัดการคัดแยกขยะครัวเรือน และการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน | -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน | -ครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุ่มเม่า ทั้ง ๘ หมู่บ้าน | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ  -ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะ | -กองสาธารณสุข |
| 3. | โครงการก่อสร้างบ่อการจัดสิ่งปฏิกูล | -เพื่อมีสถานที่ถูกลักษณ์ | - เพื่อก่อสร้างบ่อ ๑๐ บ่อ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้าน | -ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าบริการมากขึ้น | -กองสาธารณสุข |
| 4. | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน | -เพื่อการดำเนินให้ของ อปท.ต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาพอเพียงของเศรษฐกิจพอเพียง | -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้าน | -ประชาชนได้ใช้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง | -กองสาธารณสุข |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ผ.02**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรม และนันทนาการ( การพัฒนาจิตใจและคุณธรรม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการหมู่บ้าน  ศีล ๕ | -รณรงค์ประชาชนเข้าร่วมโครงการ | จัดกิจกรรมเน้นการนำธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -สร้างความเข้าใจ การให้การแบ่งปัน จะเป็นพลังสังคมเข้มแข็ง | - กองการศึกษา |
| 2. | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงสืบต่อไป | - จัดงานประเพณีสงกรานต์ / วันกตัญญู /วันลอยกระทง /บุญบั้งไฟ / เข้าพรรษา /แห่งเทียน | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ | - เป็นการสืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น | - กองการศึกษา  - กองสาธารณสุข  - เครือข่ายตำบลสุขภาวะ |
| 3. | โครงการส่งเสริมคุณค่า ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น | -เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักคุณค่าของผู้สูงวัยในท้องถิ่น | ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมและ แสดงความรัก | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ | - กองการศึกษา |
| ๔. | โครงการทำบุญ ๙ วัด | เพื่อพัฒนาจิตใจให้กับบุคลากรของเทศบาลและประชาชนทั่วไป | ทำบุญ ๙ วัด ใช้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่เข้าโครงการ | พัฒนาจิตใจกับบุคลากรและประชาชน | กองการศึกษา |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ผ.02**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรม และนันทนาการ( การพัฒนาจิตใจและคุณธรรม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 5. | โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน | ส่งแสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ | เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ศพด.๓แห่ง | ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ | -กองศึกษา  ศพด.๓แห่ง |
| 6 | โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูและผู้ช่วยครูดูแลเด็ก | เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ | ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม | กองศึกษา  ศพด.๓แห่ง |
| 7. | โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ | -เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน  -เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904วปธ | ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ สาธารณภัยสามารถปฏิษัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ | -จิตอาสาพระราช ทาน 904วปธ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วย เหลือด้านสาธารณต่างๆ | - สำนักปลัด |
| 8. | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญคูณลาน | -เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเขตเทศบาล | -ประชาชนในพื้นที่ ทต.อุ่มเม่าได้ เข้ากิจกรรมและออกร้านแสดงสินค้า | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม | - กองการศึกษา |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ผ.02**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร | - เพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตรใช้อย่างพอเพียง | - ปรับปรุงซ่อมแซมคลอง คูส่งน้ำในเขตเทศบาล | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | คลองส่งน้ำ | - ประชาชนมีน้ำเพื่อการ เกษตรใช้อย่างเพียงพอ  - ทำให้ประชาชนได้ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น | - กองช่าง |
| 2. | โครงการปรับปรุงซ่อมแช่ม ประปาหมู่บ้าน ม.๑๒ บ.ดอนขี้เหล็ก | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ให้ใช้งานได้อย่างต่อ เนื่อง | - กิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ ในการดูแลของเทศบาล  สามารถให้บริการประชาชน ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | ประปาหมู่บ้าน | - ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาสะอาดใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง | - กองช่าง |
| 3. | โครงการกำจัดผักตบชวา | - เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการ เกษตร เพียงพอทุกฤดูกาล | กำจัดผักตบชวาจากแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอทุกฤดูกาล | -กองช่าง |
| 4. | โครงการปรับปรุงซ่อมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุ่มเม่า | เพื่อให้มีอาคารสำนักงานมีประสิทธิภาพที่ดี | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน | ๒๑๙,๐๐๐ | ๒๑๙,๐๐๐ | ๒๑๙,๐๐๐ | ๒๑๙,๐๐๐ | ๒๑๙,๐๐๐ | พนักงานเทศบาล | - อาคารที่มีประสิทธิภาพที่ดี | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 5. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบประปาและและขยายระบบไฟฟ้า | -ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | - กิจการประปาแล ขยายระบบไฟฟ้าหมู่ บ้านที่ อยู่ ในการดู แลของเทศบาล  สามารถให้บริการประชาชน ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ประปาหมู่บ้าน | - ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร | - กองช่าง  -กฟภ. จ.กาฬสินธุ์ |
| 6. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแหล่งน้ำสาธารณะ | - เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการ เกษตรเพียงพอทุกฤดูกาล | ก่อสร้างฝายน้ำล้น แหล่งน้ำสาธารณะ หนองอุดม และหนองจอก | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | แหล่งน้ำสาธารณะ | - ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอทุกฤดูกาล  - ทำให้การระบาย น้ำสะดวก | - กองช่าง  - กรมทรัพยากรน้ำ |
| 7. | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ จากนาพ่อทองใบ – หนองสระพัง | - เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการ เกษตรเพียงพอทุกฤดูกาล | ขุดลอกคูส่งน้ำ จากนาพ่อทองใบ – หนองสระพัง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | คลองส่งน้ำ | - ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอทุกฤดูกาล  - ทำให้การระบาย น้ำสะดวก | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 8. | โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า | - เพื่อให้มีห้องประชุมที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกในการประชุม | - ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องประชุมสภาเทศบาล | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนประชาชน ที่ใช้ประโยชน์ | - มีห้องประชุมที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกในการประชุม | - กองช่าง  - สำนักปลัด |
| 9. | โครงการปรับปรุงซ่อมแช่ม ประปาหมู่บ้าน ม.๑ บ.อุ่มเม่า | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ให้ใช้งานได้อย่างต่อ เนื่อง | - กิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ ในการดูแลของเทศบาล  สามารถให้บริการประชาชน ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | ประปาหมู่บ้าน | - ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาสะอาดใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง | - กองช่าง |
| 10. | โครงการปรับปรุงซ่อมแช่ม ประปาหมู่บ้าน ม.๒ บ.ดอนดู่ | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ให้ใช้งานได้อย่างต่อ เนื่อง | - กิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ ในการดูแลของเทศบาล  สามารถให้บริการประชาชน ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | ประปาหมู่บ้าน | - ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาสะอาดใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง | - กองช่าง |
| 11. | โครงการปรับปรุงซ่อมแช่ม ประปาหมู่บ้าน ม.๙ บ.ท่างาม | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ให้ใช้งานได้อย่างต่อ เนื่อง | - กิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ ในการดูแลของเทศบาล  สามารถให้บริการประชาชน ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง | ๕๕๒,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | - | - | - | ประปาหมู่บ้าน | - ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาสะอาดใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างหนองสิมบ้านอุ่มเม่า หมู่ที่ ๑ | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’0.64”  E 103°28’24.30”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’57.11”  E 103°28’12.96” | 500,000 | 500,000 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทช.โรงแป้งบ้านขมิ้น – หนองประเปลือย | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’0.49” E 103°28’24.30”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’4.76”  E 103°28’34.80” | 499,400 | 499,400 | 499,400 | 499,400 | 499,400 | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 114141 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่างาม – คลองชลประทาน | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | -ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’5.75”  E 103°25’36.10”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’53.82”  E103°25’26.91” | 500,000 | - | - | - | - | -ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในบ้านโคกเครือ หมู่ที่ ๓ | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’33.99” E 103°26’24.12”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’27.99”  E 103°26’21.47” | 479,500 | - | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 162144 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่างาม-บ่อนไก่ หมู่ที่ ๙ | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 259 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,036 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’9.68” E 103°25’31.90”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’58.06”  E 103°25’23.09” | 498,900 | 498,900 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 259 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,036 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดอุดมสมบูรณ์ – หนองประปา หมู่ที่ 12 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°21’45.50” E 103°25’40.98”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’53.82” E 103°25’26.91” | 499,100 | 499,100 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคอนกรีตเดิม บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°21’45.50”  E 103°25’40.98”  พิกัดสิ้นสุด N 16°21’40.20” E 103°25’45.74” | 113,900 | 113,900 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านยายอนงค์ บ้านอุ่มเม่าหมู่ที่ 8 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตรพิกัดเริ่มต้น N 16°23’17.31”  E 103°28’22.37”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’16.40” E 103°28’27.13” | 425,400 | 425,400 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 20. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้านท่างาม หมู่ที่ 9 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรพิกัดเริ่มต้น N 16°23’13.74”  E 103°25’27.38”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’18.01”  E 103°25’31.70” | 486,800 | 486,800 | 486,800 | 486,800 | 486,800 | ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 21. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหน้าโรงเรียนบ้าน อุ่มเม่า หมู่ที่ 8 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตรพิกัดเริ่มต้น N 16°23’28.26” E 103°28’13.45”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’34.16”  E 103°28’11.95” | 491,800 | 491,800 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร | ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 22. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านโคกเครือ-หนองบัว หมู่ที่ 3 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 260เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’33.16”  E 103°26’30.64”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’29.49”  E 103°26’23.50” | 441,700 | - | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 260เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 23. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายภายในบ้านโคกเครือ หมู่ที่ 3 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 636.00 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’44.14”  E 103°26’29.79”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’39.33”  E 103°26’34.45” | 361,000 | - | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 636.00 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 24. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้างวัดอุดมสมบรูณ์บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°21’45.92” E 103°25’41.36”  พิกัดสิ้นสุด N 16°21’45.26” E 103°25’35.72” | 513,200 | 513,200 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 25. | โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชป. บ้านท่างาม – โคกดอนหัน | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,480 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°22’42.87”  E 103°25’32.97”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’4.40”  E 103°25’15.62” | 3,552,000 | 3,552,000 | 3,552,000 | 3,552,000 | 3,552,000 | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,480 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 26. | โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง ชป.บ้านท่างาม – บ้านคำม่วง | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 883 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,532 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°22’42.53”  E 103°25’33.19”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’20.66”  E 16°22’20.66” | 1,679,500 | 1,679,500 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 883 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,532 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 27. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายฝั่งตะวันออก บ้านอุ่มเม่า | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 627.00 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,508 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’9.63”  E 103°28’22.10”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’20.80”  E 103°28’16.04” | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 627.00 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,508 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 28 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนนอบจ.โคกศรีไปนาดี ผ่านวัดบูรพาโคกเครือ | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’41.21”  E 103°26’26.27”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’33.70”  E 103°26’30.74” | 500,000 | 500,000 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสิมบ้านอุ่มเม่า หมู่ 1 เชื่อม เขต อบต. นาดี | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,432 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,296 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°22’56.96”  E 103°28’16.36”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’12.87”  E 103°28’10.42” | 2,005,000 | 2,005,000 | 2,005,000 | 2,005,000 | 2,005,000 | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,432 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,296 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้ำป่า (ช่วงที่ 1) บ้านอุ่มเม่า หมู่ 1 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,590 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,360 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°22’57.01”  E 103°28’12.88”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’40.26”  E 103°27’29.14” | 2,957,100 | 2,957,100 | 2,957,100 | 2,957,100 | 2,957,100 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,590 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,360 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 31. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้ำป่า (ช่วงที่ 2) บ้านโคกเครือ หมู่ 3 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,760 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,040 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’6.62”  E 103°26’43.06”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’40.75”  E 103°27’29.05” | 3,281,400 | 3,281,400 | 3,281,400 | 3,281,400 | 3,281,400 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,760 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,040 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง สายข้างคลองชลประทานบ้านหัวขัว หมู่ที่ 10 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°24’19.90”  E 103°27’51.26”  พิกัดสิ้นสุด N 16°24’17.68”  E 103°27’41.99” | 296,700 | 296,700 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 33. | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคอนกรีตเดิม สายบ้านนางนพรัตน์ บ้านโคกเครือ หมู่ 3 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’36.02”  E 103°26’23.88”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’35.43” E 103°26’22.29” | 73,000 | 73,000 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 34. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายมานิตย์ บ้านโคกเครือ หมู่ 3 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 2.50เมตร ยาว 80 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’40.34”  E 103°26’29.95”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’42.44”  E 103°26’31.34” | 97,900 | 97,900 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 2.50เมตร ยาว 80 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 35. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโน บ้านโคกเครือ หมู่ 3 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 338 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’47.97”  E 103°27’4.98”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’53.58”  E 103°27’14.39” | 414,100 | 414,100 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 338 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 36. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดบูรพาโคกเครือ บ้านโคกเครือ หมู่ 3 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 326 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 978 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’35.35”  E 103°26’41.33”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’28.95”  E 103°26’33.11” | 466,000 | 466,000 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 326 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 978 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 37. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนป่าเป้าท่างาม (นาพ่อบุญทัน บ้านท่างาม หมู่ 9) | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,125 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,375 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’4.33”  E 103°25’15.60”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’33.79”  E 103°24’40.83” | 2,919,900 | 2,919,900 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,125 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,375 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 38. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำม่วง–คลองชลประทานบ้านคำม่วง หมู่ 11 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°22’33.67”  E 103°25’49.20”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’26.40”  E 103°25’46.31” | 759,200 | 759,200 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร พื้นที่ไม่น้อย | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอกจอกเรียบลำน้ำดอกไม้-บ้านท่างาม | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,610 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,830 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°22’15.97”  E 103°25’38.33”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’15.46”  E 103°25’9.69” | 3,652,100 | 3,652,100 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,610 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,830 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางนวลศรี จันทร์เสนา บ้านอุ่มเม่า หมู่ 1 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 177 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 442.50 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’9.05”  E 103°28’7.82”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’12.90”  E 103°28’4.13” | 220,500 | 220,500 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 177 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 442.50 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 41. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองประเปลือย-หนองหัวคน และวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านอุ่มเม่า หมู่ 1 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 74 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 296 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’12.94”  E 103°28’38.94”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’11.80”  E 103°28’46.31” | 328,900 | 328,900 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 74 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 296 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 42. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางกิ่งกาญ ภูกิ่งเงิน และวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านอุ่มเม่า หมู่ 8 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตรและวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’22.34”  E 103°28’14.74”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’22.70”  E 103°28’16.15” | 273,900 | 273,900 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 43 | โครงการรางระบายน้ำรูปตัวยูสายข้างศาลาประชาคมหมู่บ้านหัวขัว หมู่ 10 | -เพื่อให้ถนนไม่มีน้ำท่วมขัง | ผิวจราจรกว้าง 86 เมตร จุดพิกัดดำเนินการ  พิกัดเริ่มต้น N 16°24’22.15”  E 103°27’51.08”  พิกัดสิ้นสุด N 16°24’19.74”  E 103°27’49.37” | 108,000 | 108,000 | - | - | - | ระยะทางยาว 86 เมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 44. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายสมศักดิ์ไปบ้านนายจำนงค์ บ้านดอนดู่ หมู่ 2 | -เพื่อให้ถนนไม่มีน้ำท่วมขัง | ระยะทางยาว 275 เมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’32.51”  E 103°27’59.63”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’33.43”  E 103°27’53.69” | 344,000 | 344,000 | - | - | - | ระยะทางยาว 275 เมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 45. | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างบ้านนายวิรัตน์ ภูตาลพบ บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 325 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°21’46.26”  E 103°25’40.70”  พิกัดสิ้นสุด N 16°21’50.77”  E 103°25’45.88” | 56,800 | 56,800 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 325 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 46. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายแยกถนนลาดยาง บ้านคำม่วง หมู่ 11 | -เพื่อให้ถนนไม่มีน้ำท่วมขัง | ระยะทางยาว 150 เมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°22’35.83”  E 103°25’50.84”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’34.03”  E 103°25’49.51” | 188,000 | 188,000 | - | - | - | ระยะทางยาว 150 เมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 47 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านพ่อสมัย ภูสมที บ้านท่างาม หมู่ 9 | -เพื่อให้ถนนไม่มีน้ำท่วมขัง | ระยะทางยาว 163 เมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’11.78”  E 103°25’42.91”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’15.29”  E 103°25’39.02” | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | ระยะทางยาว 163 เมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 48 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคอนกรีตเดิม สายบ้านหัวขัว – ลำน้ำพาน หมู่ 10 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 590 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,770 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°24’22.92”  E 103°28’1.43”  พิกัดสิ้นสุด N 16°24’22.25”  E 103°28’9.29” | 938,500 | 938,500 | 938,500 | 938,500 | 938,500 | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 590 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,770 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 49 | ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ถนนลาดยางหมายเลข ทช.2045 สายโรงแป้ง – บ้านขมิ้น | -ถนนสายหลักมีไฟฟ้าติดตั้งตลอดทั้งสาย | ระยะทาง ยาว 2440 เมตร จำนวนเสาไฟฟ้า 81 ต้น  พิกัดเริ่มต้น N 16°24’8.75”  E 103°27’52.64”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’59.57” E 103°28’25.38” | 5,265,000 | 5,265,000 | - | - | - | ระยะทาง ยาว 2440 เมตร จำนวนเสาไฟฟ้า 81 ต้น | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 50. | ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ถนนลาดยางหมายเลข อบจ.กส.3089 สายบ้านโคกเครือ – บ้านนาดี | -ถนนสายหลักมีไฟฟ้าติดตั้งตลอดทั้งสาย | ระยะทาง ยาว 994 เมตร จำนวนเสาไฟฟ้า 33 ต้น  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’35.39”  E 103°26’29.86”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’6.78”  E 103°26’42.95” | 2,145,000 | 2,145,000 | - | - | - | ระยะทาง ยาว 994 เมตร จำนวนเสาไฟฟ้า 33 ต้น | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 51. | ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ถนนลาดยางหมายเลข ทช.2015 สายบ้านโคกศรี – คำมะยาง | -ถนนสายหลักมีไฟฟ้าติดตั้งตลอดทั้งสาย | ระยะทาง ยาว 3267 เมตร จำนวนเสาไฟฟ้า 109 ต้น  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’43.17”  E 103°26’10.27”  พิกัดสิ้นสุด N 16°21’7.15”  E 103°26’1.95” | 6,988,380 | 6,988,380 | - | - | - | ระยะทาง ยาว 3267 เมตร จำนวนเสาไฟฟ้า 109 ต้น | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 52. | โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองสิม) | ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | ปริมาณดินขุด 14,800 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตรพิกัดจุดดำเนินการ  N 16°22’59.59”  E 103°28’17.87” | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ปริมาณดินขุด 14,800 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 | -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |
| 53. | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณประโยชน์ (คลองน้ำป่าช่วงที่2) | ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร ปริมาณดินขุด 6,200 ลบ.ม.  พิกัดเริ่มต้น N 16°22’40.73”  E 103°27’29.41”  พิกัดสิ้นสุด N 16°22’57.18”  E 103°28’12.44” | 246,000 | 246,000 | - | - | - | กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร | -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 54 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณประโยชน์ (คลองน้ำป่าช่วงที่3) | ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 290 เมตร ปริมาณดินขุด 1,160 ลบ.ม.  พิกัดเริ่มต้น N 16°23’3.43”  E 103°28’23.52”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23’9.17”  E 103°28’29.91” | 209,000 | 209,000 | - | - | - | กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 290 เมตร ปริมาณดินขุด 1,160 ลบ. | -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |
| 55. | โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองหลังสำนักงาน) | ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | ปริมาณดินขุด 7,300 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  พิกัดจุดดำเนินการ  N 16°23’5.49”E 103°28’16.01” | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | ปริมาณดินขุด 7,300 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  การ | -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |
| 56. | โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองจอก) หมู่ที่ 11 | ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | ปริมาณดินขุด 14,600 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  พิกัดจุดดำเนินการ  N 16°22’2.30”E 103°25’37.02” | 492,000 | 492,000 | - | - | - | ปริมาณดินขุด 14,600 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร | -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 57. | โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองท่าน้อยบ้านท่างาม) หมู่ที่ 9 | ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | ปริมาณดินขุด 9,460 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  พิกัดจุดดำเนินการ  N 16°22’19.71”E 103°25’10.90” | 328,000 | 328,000 | - | - | - | ปริมาณดินขุด 9,460 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร | -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |
| 58. | โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านคำม่วง หมู่ 11 | ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | ปริมาณดินขุด 6,960 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  พิกัดจุดดำเนินการ  N 16°22’19.79”E 103°25’42.51” | 495,000 | 495,000 | - | - | - | ปริมาณดินขุด 6,960 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร | -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |
| 59. | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโคกเครือ หมู่ 3 พร้อมงานวางท่อ | ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | -เพื่อประชาชนมีแหล่งน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี  พิกัดจุดดำเนินการ  N 16°23’24.29”E 103°26’21.62” | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | จำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ | -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 60 | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 พร้อมงานวางท่อ | ประชาชนมีแหล่งน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | -เพื่อประชาชนมีแหล่งน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี  พิกัดจุดดำเนินการ  N 16°21’31.38”E 103°25’48.78” | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | จำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ | -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |
| 61 | โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านอุ่มเม่า หมู่ที่ 1, 8 | ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง | งานถังกรองขนาด 1.50 x 1.80 เมตร  พิกัดจุดดำเนินการ  N 16°23’3.50”E 103°28’20.92” | 496,538 | 496,538 | 496,538 | 496,538 | 496,538 | งานถังกรองขนาด 1.50 x 1.80 เมตร | -ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |
| 62 | โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 2 | ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง | งานถังกรองขนาด 1.50 x 1.80 เมตร  พิกัดจุดดำเนินการ  N 16°23’42.23”E 103°27’53.45” | 496,538 | 496,538 | 496,538 | 496,538 | 496,538 | งานถังกรองขนาด 1.50 x 1.80 เมตร | -ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 63 | โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 2 | ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง | งานถังกรองขนาด 1.50 x 1.80 เมตร  พิกัดจุดดำเนินการ  N 16°23’42.23”E 103°27’53.45” | 496,538 | 496,538 | 496,538 | 496,538 | 496,538 | งานถังกรองขนาด 1.50 x 1.80 เมตร | -ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |
| 64 | โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านท่างาม หมู่ที่ 9 | ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง | งานถังกรองขนาด 1.50 x 1.80 เมตร  พิกัดจุดดำเนินการ  N 16°23’6.36”E 103°25’54.28” | 496,538 | 496,538 | 496,538 | 496,538 | 496,538 | งานถังกรองขนาด 1.50 x 1.80 เมตร  พิกัดจุดดำเนินการ | -ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |
| 65 | โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 | ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง | งานถังกรองขนาด 1.50 x 1.80 เมตร  พิกัดจุดดำเนินการ  N 16°21’31.38”E 103°25’48.78” | 496,538 | 496,538 | 496,538 | 496,538 | 496,538 | งานถังกรองขนาด 1.50 x 1.80 เมตร | -ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 66 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านท่างาม หมู่ที่ 9 (ซอย 4) | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตรพิกัดเริ่มต้น N 16°23’0.10”  E 103°25’46.85”  พิกัดสิ้นสุด N 16°23'15.78"  E 103°25'29.63" | 5,417,600 | 5,417,600 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
| 67 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา เอนกประสงค์ใน เขต ทต. อุ่มเม่า | -เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้สถานที่ออกกำลังกาย | - ก่อสร้างลานกีฬาในเขต ทต.อุ่มเม่า พิกัดเทศบาล อุ่มเม่า | 9,000,000 | 9,000,000 | - | - | - | จำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ | -ทำให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีชนมีสานที่ออกกำลังกานที่ได้มาตรฐาน | การศึกษา |
| 68 | ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวขัว - โนนตาล | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,179 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,716 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°24'16.18"  E 103°27'41.09"  พิกัดสิ้นสุด N 16°23'58.51"  E 103°26'37.68" | 4,533,400 | 4,533,400 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,179 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,716 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 69. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อคอนกรีตต่อเดิม สายวัดป่าบ้านอุ่มเม่า - บ้านบ้านหลุมข้าว | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมได้สะดวก | -ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°22'57.01"  E 103°27'.5501"  พิกัดสิ้นสุด N 16°22'55.65"  E 103°27'49.49" | 343,400 | 343,400 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ 5**  **แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรม และนันทนาการ ( การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด อาชญากรรม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด | - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เป็นประ โยชน์ | - เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลอุ่มเม่าและผู้สนใจได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  - ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ | - นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  - ลดปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น  -ประชาชนมีความสามัคคี | -กองการศึกษา  -อบจ.กาฬสินธุ์ |
| 2. | โครงการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | - เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องยาเสพติดและตระหนักถึงพิษภัยของเยาเสพติด | - จัดฝึกอบรม ประชาชนใน เขต เทศบาลอุ่มเม่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และแดฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม | - สำนักปลัด  -อำเภอยางตลาด |
| 3. | โครงการจัดกิจกรรม To Be Number One | -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้ออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด | -รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คณะกรรมการบริหารศูนย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร | - กองการศึกษา  - กองสาธารณสุข |
| ๔. | โครงการแช่งขันสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล อุ่มเม่า | เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ออกกำลังกายและเกิดความสามัคคี | เด็กนักเรียนผู้ปกครอง ศพด. ๓ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วม | นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพแข็งขันมีสุขภาพแรงแรงลดปัญหายาเสพติด | กองการศึกษา |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ 5**  **แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรม และนันทนาการ ( การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด อาชญากรรม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| ๕. | โครงการแข่งขันกีฬา อุ่มเม่าต้านยาเสพติด | - เพื่อให้ส่งให้เด็กเยาวชนและประชาไม่ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพ | - ประชาชนในเขต ทต. อุ่มเม่า | ๘๕,๐๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครง | ประชาชนได้ออกกำลังกายและสร้างความสามัคคี | -- กองการศึกษา  - กอง |
| ๖. | โครงการจัดชื้อ อุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตหมู่บ้าน ทต.อุ่มเม่า | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนประชาชน ได้ออกกำกายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | เด็ก เยาวชนประชาชนในเขตหมู่บ้าน ทต. อุ่มเม่า | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครง | เด็ก เยาวชนประชาชนได้ออกกำลังกายและสร้างความสามัคคี | - กองการศึกษา  - กอง |
| ๗. | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นพันธ์ | เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างและประชาชนได้ออกกำลังกายและสร้างความสามัคคี | บุคลาประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวน อปท.เข้าร่วมโครง | บุคลาประชาชน จำนวน อปท.  ที่เข้าร่วมโครงการ | - กองการศึกษา  - กอง |
| 8. | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | - เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง ประจำพนักงานจ้างและประชาชน ได้ออกกำลังกายและสร้างความสามัคคี | - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอยางตลาด | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ | - ประชาชนได้ออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคี  - ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอร์ | - กองการศึกษา |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ 5**  **แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรม และนันทนาการ ( การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด อาชญากรรม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด | - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เป็นประ โยชน์ | - เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลอุ่มเม่าและผู้สนใจได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  - ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ | - นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  - ลดปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น  -ประชาชนมีความสามัคคี | -กองการศึกษา  -อบจ.กาฬสินธุ์ |
| 2. | โครงการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | - เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องยาเสพติดและตระหนักถึงพิษภัยของเยาเสพติด | - จัดฝึกอบรม ประชาชนใน เขต เทศบาลอุ่มเม่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และแดฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม | - สำนักปลัด  -อำเภอยางตลาด |
| 3. | โครงการจัดกิจกรรม To Be Number One | -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้ออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด | -รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คณะกรรมการบริหารศูนย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร | - กองการศึกษา  - กองสาธารณสุข |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก**

**แผนงานที่ ๑** **แผนงานสร้างความเข็มเข็งของชุมชน (** **การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการฝึกอบรมปุ๋ยสั่งตัดตามโครงการพระดาบสสัญจร | - เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดิน | - เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการให้ปุ๋ยให้ถูกต้องตามสภาพของดิน | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | -ทำให้เกษตรกรได้รู้ถึงสภาพของดินและการใช้ปุ๋ยให้ตรงตามที่ขาดแคลนสารอาหารในดินแหล่งนั้นๆ | - กองการศึกษา  - กองสาธารณสุข  - เกษตรอำเภอยางตลาด |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจฐานราก**

**แผนงานที่ ๒** **แผนงานสร้างความเข็มเข็งของชุมชน ( การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการบูรณาการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | - ส่งเสริมการนำแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน | - ฝึกอบรม/ชี้แจง/ให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชน  - เพื่อให้ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - ราษฎรมี/ปลูกพืชผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน  - เกษตรกรรู้วิธีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์  - ได้รับความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | - กองการศึกษา  - กองสาธารณสุข  - กองทุนหลักประ   กันสุขภาพ |
| 2. | โครงการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร | - ส่งเสริมการนำแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน  - ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน | - ทำผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสมุนไพรเพื่อใช้ในงานต่างๆแทนเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอร์และน้ำอัดลม  - ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ในชุมชน เช่น ยาสระผม น้ำยาล้างจาน ลูกประคบ เป็นต้น | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี  - ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้แก่ประชาชน  - ทำให้ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น | - กองการศึกษา  - กองสาธารณสุข  - กองทุนหลักประ   กันสุขภาพ |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา**

**แผนงานที่ ๑ บริหารงานทั่วไป (พัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการจัดทำวารสาร | - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลตำบล | - ๑ ปี ๓๐๐ เล่ม | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | จำนวนวาระสารที่จัดทำ | - ประชาชนส่วนราชการได้ รับรู้ข่าวสารของเทศบาล ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน คอลัมน์ต่างๆ | - สำนักปลัด |
| 2. | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด | - เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล | - ติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่บ้านในเขตเทศบาล | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนหมู่บ้านที่ติดตั้ง | - ประชาชนส่วนราชการ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - สำนักปลัด  - กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา**

**แผนงานที่ 2 แผนงาน พัฒนาระบบการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มเม่า | -เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มเม่า | เพื่อศึกษา  หาความรู้ในระบบสารสนเทศ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ศพด.  3 แห่ง | บุคลากร  ประชาชน  ได้ศึกษา  หาความรู้ | -กองการศึกษา  ศพด.3 แห่ง |
| 2. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | -เพื่อให้มีครุภัณฑ์สำหรับใช้งานของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มเม่า | จัดซื้อครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์  โน๊ตบุ๊ค | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | กองการศึกษา  ศพด.  3 แห่ง | กองการศึกษา  ศพด.3 แห่งมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง | -กองการศึกษา  ศพด.3 แห่ง |
| 3. | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้นักเรียน /เด็กปฐมวัย  (วัสดุงานบ้านงานครัว) | -เพื่อ ให้เด็กนักเรียน /เด็กปฐมวัยได้ดื่มอาหารเสริม(นม) | นักเรียน/เด็กปฐมวัยในโรงเรียน /ศพด.ได้ดื่มอาหารเสริม(นม)ทุกคน | ๗๔๘,๐๖๖ | ๗๔๘,๐๖๖ | ๗๔๘,๐๖๖ | ๗๔๘,๐๖๖ | ๗๔๘,๐๖๖ | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ | - นักเรียน/เด็กปฐมวัยได้ดื่มนมทุดคน  - ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | - กองการศึกษา |
| 4. | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เด็กเล็ก | - เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนา การที่ดี  - มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย | - จัดให้มีเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก จำนวน ๕ แห่ง | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ | - เด็กมีพัฒนาการที่ดี  - มีเครื่องแล่นที่ได้มาตร ฐาน มีความปลอดภัย | - กองการศึกษา |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา**

**แผนงานที่ 2 แผนงาน พัฒนาระบบการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 5. | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีความกล้าแสดงออก | - จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีละ ๑ ครั้ง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ | - เด็กมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมและการแสดงออก | - กองการศึกษา |
| 6. | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  นอกสถานที่ | - เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็ก คณะครู ได้ความรู้จากประสบการณ์ตรง | - จัดให้มีโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ | - นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอน เพี่อพัฒนาความรู้ | - กองการศึกษา |
| 7. | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กในการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา  - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - บุคลากรได้ความรู้เพื่อนำมาจัด ระบบการเรียนรู้ให้กับนักเรียน | - กองการศึกษา |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา**

**แผนงานที่ 2 แผนงาน พัฒนาระบบการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| ๘. | โครงการพัฒนาบุคลากรทางศึกษา | เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับบุคลากรด้านการศึกษา | - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา และ  - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | บุคลากรได้ความรู้เพื่อนำมาจัด ระบบ | - กองการศึกษา |
| ๙. | โครงการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบลอุ่มเม่า | เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์เด็ก มีความรู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานศูนย์เด็ก | คณะกรรมการ ศพด. แห่ง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนคณะกรรม  การ | เข้าใจบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการศูนย์ | - กองการศึกษา |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา**

**แผนงานที่ 2 แผนงาน พัฒนาระบบการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| ๑๐. | โครงการพัฒนาภาษาอาเซียน | -เพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาและเรียนรู้ภาษาให้กับบุคลาและนักเรียน | - จัดกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษาและทัศนศึกษาดูงานให้กับบุคลากรและนักเรียน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | - บุคลากรมีความรู้ทางด้านภาษาอาเซียน | - กองการศึกษา |
| ๑๑. | โครงการส่งเสริมสวัสดิการรถรับส่ง นักเรียน | - เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียน | - จัดให้มีสวัสดิการรถรับ ส่งเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่างาม | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ | - เด็กนักเรียน คณะครู และบุคลลากร อปท. ได้ความรู้และแรกเปลี่ยนความคิดเห็น | - กองการศึกษา  - โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กในเขต เทศบาล |
| 1๒. | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มเม่า | -เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุ่มเม่า | ข้าราชการครู ผช.  ครู ผดด. จ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนบุคลากรจ้างจำหมาบริการ | บุคลากรมีคุณภาพปฏิบัติหน้าที่ สอน ศพด. | -กองการศึกษา  -ศพด. |
| 1๓. | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา | -เพื่อปฏิบัติงานภารกิจหน้าที่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองการศึกษา | จ้างเหมาบริการกองการศึกษา | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนบุคลากรจ้างเหมาบริการ | บุคลากรมีคุณภาพปฏิบัติหน้าที่ งานกองการศึกษา | -กองการศึกษา |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา**

**แผนงานที่ 2 แผนงาน พัฒนาระบบการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 1๔. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด บูรพาโคกเครือ ม.3 (อาคารใหม่ ศพด.) | -เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่งานกองการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบูรพาโคกเครือ หมู่ ๓ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบูรพาโคกเครือ | -บุคลากร นักเรียนประชาชนได้มีสถานที่ปฏิบัติงานได้มาตรฐาน | -กองการศึกษา  - กองช่าง |
| 1๕. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | -เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มเม่า | เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนเด็กนักเรียน | -เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาด้นต่างๆ | กองการศึกษาศพด. ๓ แห่ง |
| 1๖. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | -เพื่อให้นักเรียนและเด็กปฐมวัยมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน | -นักเรียน/เด็กปฐมวัยในศพด.ได้รับประ ทานอาหารกลางวันทุกคน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ | - นักเรียน/เด็กปฐมวัยทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทาน | - กองการศึกษา |
| 1๗. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มเม่า | เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | จำนวนเด็กนักเรียน | -เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาด้นต่างๆ | กองการศึกษาศพด. ๓ แห่ง |
| 1๘. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | -เพื่อการสนับสนุนเครื่องแต่งกายเด็กปฐมวัย | โครงการสนับสนุนเครื่องแต่งกายเด็กปฐมวัย | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ | - เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง | กองการศึกษาศพด. ๓ แห่ง |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา**

**แผนงานที่ 2 แผนงาน พัฒนาระบบการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท-) | **2570**  (บาท) |
| 1๙. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | - เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ | - นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอน เพี่อพัฒนาความรู้ | -กองการศึกษา |
| ๒๐. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มเม่า | เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนเด็กนักเรียน | -เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาด้นต่างๆ | กองการศึกษาศพด. ๓ แห่ง |
| ๒๑. | โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | -เพื่อให้นักเรียนและเด็กปฐมวัยมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน | -นักเรียนในเขตตำบลอุ่มเม่าโรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามได้รับประ ทานอาหารกลางวันทุกคน | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ | - นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน | กองการศึกษา |
| 22. | โครงการบัณฑิตน้อย | -เพื่อจัดให้มีการมอบใบประกาศให้แก่เด็กที่ผ่านหลักสูตรอบรม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนเด็กนักเรียน | สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูนักเรียน ผู้ปกครอง | กองการศึกษา |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑**

**ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา**

**แผนงานที่ 2 แผนงาน พัฒนาระบบการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 23. | โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาตำบลอุ่มเม่า | -เพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม | .เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบล  อุ่มเม่า | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | เด็กเยาวชนจำนวน ๘ หมู่บ้าน | เด็กเยาวชนมีจิตอาสาพัฒนา | กองการ ศึกษาสภาเด็กบ้านพักเด็กจ.กาฬสินธุ์ |
| 24. | โครงการพัฒนารูปแบบตำบลส่งเสริมของสภาเด็กเยาวชนโดยมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ(siy) | -เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบ ตำบล และส่งเสริมพัฒนาพัฒนารูปแบและทดลองการศึกษาดูงานระหว่างท้องถิ่น | . เด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยงและ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | เด็กเยาวชนจำนวน ๘ หมู่บ้าน | เพื่อให้สภาเด็ก เยาวชนเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา ดูงาน | กองการศึกษา สภาเด็ก |
| 25. | โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบลอุ่มเม่า | -เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุ้มครองและ พัฒนาศักยภาพ จนท. ที่เกี่ยวข้องระดับตำบล | เด็ก เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและจนท.ผู้เกี่ยวข้อง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | เด็กเยาวชนจำนวน ๘ หมู่บ้าน | เด็กเยาวชน กลุ่มเสี่ยงได้รับความคุ้มครอง | กองการ ศึกษาสภาเด็กบ้านพักเด็กจ.กาฬสินธุ์ |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**สำหรับ ประสานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์**

**เทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองประเปลือย หมู่ที่ 1 ไปบ้านปอแดง เขต อบต.นาดี | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,830 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,150 ตารางเมตรพิกัดเริ่มต้น N 16°23'8.41"  E 103°28'33.06"  พิกัดสิ้นสุด N 16°22'25.69"  E 103°28'59.05" | 6,849,000 | 6,849,000 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,830 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,150 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง  -จังหวัด |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองชลประทานเชื่อม เขตอบต.นาดี บ้านคำม่วง หมู่ 11 | เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,247 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,741 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°22'19.86"  E 103°25'52.30"  พิกัดสิ้นสุด N 16°21'58.95"  E 103°26'26.77" | 174,1500 | 174,1500 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,247 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,741 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง  -จังหวัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**สำหรับ ประสานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์**

**เทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 3. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.70-017สายบ้านโคกศรี – บ้านดอนดู่ | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,200 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°23'39.31"  E 103°27'58.01"  พิกัดสิ้นสุด N 16°23'58.18"  E 103°26'36.44" | 4,880,000 | 4,880,000 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,200 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง  -จังหวัด |
| 4. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.70–117 ถนนสายข้างคลองชลประทานบ้านโคกเครือ หมู่ที่ 3 เชื่อม บ้านโคกศรี | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,160 ตารางเมตรพิกัดเริ่มต้น N 16°23'58.04"  E 103°26'36.39"  พิกัดสิ้นสุด N 16°23'18.41"  E 103°26'37.65" | 2,739,200 | 2,739,200 | - | - | - | ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.15 เมตร มี | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง  -จังหวัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**สำหรับ ประสานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์**

**เทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**แผนงานที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ**) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 5. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนจ้อก้อ บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 | -เพื่อให้มีถนนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 455 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,365 ตารางเมตร  พิกัดเริ่มต้น N 16°21'26.38"  E 103°25'59.95"  พิกัดสิ้นสุด N 16°21'30.06"  E 103°26'10.95" | 730,000 | 730,000 | - | - | - | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 455 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,365 ตารางเมตร | -ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง  -จังหวัด |